П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

РАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 31.05.2019 г. 				 № 35

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рахинского сельского поселения к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"               п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить

- план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.  (приложение 1)

- график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов согласно приложению 2;

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава

Рахинского сельского поселения  		 			Ф.В. Усков

Приложение №1 к

постановлению администрации Рахинского сельского поселения от 31.05.2019   № 35

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рахинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Администрация Рахинского сельского поселения, управляющие компании | До 10 октября 2019 г. |
| 2 | Организация работы по пропаганде среди населения необходимости проведения сезонных мероприятий по энергосбережению. | Администрация Рахинского сельского поселения | В течение всего периода |
| 3 | Формирование по предприятиям аварийно-восстановительных бригад | Администрация Рахинского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация | До 1 сентября 2019 г. |
| 4 | Создание запаса материалов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ | Администрация Рахинского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация | До 1 сентября 2019 г. |
| 5 | Утверждение программы проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г. | Администрация Рахинского сельского поселения | Июнь 2019 г. |
| 6 | Проведение осмотров и оформление документации о готовности объектов к эксплуатации | Рахинского сельского поселения, ресурсоснабжающая организация | Получение паспорта готовности до 15 ноября 2019 г. |
| 7 | Обеспечение готовности дорожной техники по уборке и расчистке снега | Администрация Рахинского сельского поселения | Ноябрь 2019 г. – март 2020 г. |

Глава

Рахинского сельского поселения  		 			Ф.В. Усков

Приложение №2  к

постановлению администрации Рахинского сельского поселения от 31.05.2019   № 35

ГРАФИК

ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

2019/2020 ГОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Задание по подготовке | 01.07.2019 20% | 01.08.2019 40% | 01.09.2019 70% | 01.10.2019 95% | 15.10.2019 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд | тыс.м2 | 0,3 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,3 |
|  |  | шт. | 9 | 1,8 | 3,6 | 6,3 | 8,55 | 9 |
| 2 | Водозаборы | ед. | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,95 | 1 |
| 3 | Насосные станции водопровода | ед | 2 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2 |
| 4 | Водопроводные очистные сооружения | ед | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,95 | 1 |
| 5 | Водопроводные сети | км | 17 | 3,4 | 6,8 | 11,9 | 16,2 | 17 |
| 6 | Канализационные сети | км | 1,9 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
| 7 | Улично-дорожная сеть | тыс.м2 | 69 | 13,8 | 27,6 | 48,3 | 65,5 | 69 |
| 8 | Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемых для подготовки к ОЗП 2019/2020 г.г. | млн. руб. | 0,28 | 0,056 | 0,112 | 0,19 | 0,26 | 0,28 |
| 9 | Получение ОМС паспорта готовности |  |  |  |  |  |  | 1 |

Глава

Рахинского сельского поселения  		 			Ф.В. Усков